ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору № 29953 от «11» августа 2014 г.

# Техническое задание на разработку веб-сайта

| Предмет разработки | Описание, требования | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Дизайн |
| Индивидуальный дизайн | Статичный. В соответствии с Арт-анкетой (Приложение № 3 к Договору). | 6000 |
| Техническая разработка (верстка, программирование, настройка шаблонов вывода информации на сайте) |
| Динамическая структура сайта | Настройка шаблонов для вывода типовых информационных страниц, создание динамической структуры сайта, основного навигационного меню сайта, неограниченное количество типовых внутренних страниц (например, «О компании», «Сотрудники», «Контакты», «Вакансии» и т.п.) | 3000 |
| Система управления | Система управления HostCMS, лицензия «Мой сайт» | 1900 |
| Поиск по сайту | Строка поиска по названию | 400 |
| Слайдшоу | Слайдшоу в шапке сайта, изображение/текст. 2 блока с текстом. Замена изображений и текста из панели управления | 2500 |
| Каталог продукции | На основе модуля "Интернет-магазин". Параметры товара: название, артикул, описание, изображение малое, изображение большое, цена, производитель. Неограниченная вложенность каталога. Дополнительные изображения товара (до 10). Блок «Данный товар с другими характеристиками» - доп.свойство, товары для этого блока назначаются вручную. | 7000 |
| Сегодня на складе | Дополнительное свойство товара «Сегодня на складе»; раздел с товарами «Сегодня на складе» | 400 |
| Заказ в 1 клик | Форма заказа «в 1 клик», без корзины заказа | 3000 |
| Заказ звонка | Форма обратной связи. Поля: имя, телефон, e-mail (обязательное), сообщение. | 2800 |
| Соцсети | Виджет Вконтакте | 500 |
| Калькулятор доставки | Вставка фреймов с калькуляторами с других сайтов | 3000 |
| Калькулятор стоимости изготовления | Калькулятор стоимости изготовления трансформатора (форма, обработка данных, введенных в форму) | 5000 |
| Расчет расстояний между городами | Вставка фрейма с расчетом: http://www.avtodispetcher.ru/distance/export/ | 500 |
| Новости. Блок последних новостей на главной странице | Информационная система (модуль) «Новости». Типовые свойства элемента: Название, описание, текст, изображение малое, изображение большое, дата. Неограниченная вложенность. Блок вывода последних новостей. | 3 420 |
| Схемы и каталоги. Блок на главной странице | Информационная система (модуль) «Схемы и каталоги». Типовые свойства элемента: Название, описание, текст, изображение малое, изображение большое, дата. Неограниченная вложенность. Блок вывода на главной странице. | 3 420 |
| Перенос части названия группы | Принудительный перенос произвольной части названия группы продукции на вторую строку на главной странице | 300 |
| Кнопка «Наверх» | Кнопка, адресующая посетителя сайта к верхней части страницы. | 500 |
| Заказать трансформатор / подстанцию | Форма обратной связи. Поля: выбор из списка (трансформатор/подстанция), имя, телефон, поле загрузки файла, сообщение. Уведомление на e-mail администратору. | 2880 |
| Счетчик | Установка счетчика посещений liveinternet | 0 |
| Карта местоположения | Сторонний ресурс (Яндекс-карты или 2Gis) | 0 |
| Наполнение сайта | Перенос контента с текущего сайта – 20 часов работы специалиста. | 6000 |
| ИТОГО | 52520 |

- План-график разработки

| Вид работ | Период | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- |
| Общая продолжительность работ |  |  |
| Подписание Договора |  | Заказчик, Исполнитель |
| Предоплата Заказчика по Договору 13 850 руб. |  | Заказчик |
| Создание графического дизайн-макета главной страницы сайта | 7 дней | Исполнитель |
| Доработки графического дизайн-макета главной страницы сайта в соответствии с замечаниями Заказчика |  | Исполнитель |
| Утверждение дизайн-макета главной страницы сайта |  | Заказчик |
| Предоплата Заказчика по Договору 12 410 р. |  | Заказчик |
| Техническая разработка сайта | 15 дней | Исполнитель |
| Тестирование и запуск сайта в эксплуатацию |  | Заказчик, Исполнитель |
| Расчет Заказчика по Договору 26 260 руб. |  | Заказчик |
| Приемка-сдача проекта, подписание актов |  | Заказчик, Исполнитель |
| Обучение Заказчика пользованию Системой управления сайтом, в офисе Исполнителя | 2 часа | Заказчик, Исполнитель |

- Другое

Мониторинг и оценка дизайна сайта производится Заказчиком и Исполнителем на экранах мониторов со следующими характеристиками разрешения экрана (длина  x ширина) в пикселях: 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1900 x 1200.

Верстка веб-страниц выполняется с адаптацией под интернет-браузеры трех последних версий: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox.

Для полноценного функционирования сайта требуется зарегистрировать доменное имя и хостинг для сайта. Заказчик самостоятельно регистрирует и оплачивает домен и хостинг для сайта, Исполнитель оказывает содействие в организационных вопросах, связанных с хостингом и доменами сайта.

Хостинг сайта должен соответствовать системным требованиям системы управления сайтом HostCMS: http://hostcms.ru/hostcms/system-requirements/

| Заказчик ООО Энергетическая компания «Силовые трансформаторы» _______________ (Черников А.Ю.) 01.12.2014 | Исполнитель ООО «Бизарс» ______________( Величко Е.Е.) 01.12.2014 |
| --- | --- |